Cambridge Academy Sprint 0

Una aplicación de escritorio donde se emplea gestión académica para Cambridge Academy

25 febrero 2026 VIRTUALFISHES Creado por: Stiven Mejía, Miguel Mosquera, Marvin Santiago Aguiño

# Objetivo

# Digitalizar y automatizar los procesos de inscripción de estudiantes, administración de cursos y profesores, control de pagos, generación de reportes y gestión de accesos

# Listado de Funcionalidades

- Permitir el registro de entidades como: Estudiantes, Cursos y Profesores.

- Permitir la consulta de información relacionada con entidades como: Estudiantes, Cursos y Profesores.

- Permitir la modificación de datos de entidades como: Estudiantes, Cursos y Profesores.

- Permitir la eliminación de entidades registradas como: Estudiantes, Cursos y Profesores.

- Permitir a los estudiantes inscribirse a cursos disponibles.

- Permitir generación de reportes académicos.

# Listado de Requisitos Funcionales

- El sistema debe permitir registrar nuevos estudiantes con nombre, documento y correo.

- El sistema debe permitir consultar la lista de estudiantes registrados.

- El sistema debe permitir modificar los datos básicos de un estudiante.

- El sistema debe permitir que un estudiante se inscriba en un curso disponible.

- El sistema debe mostrar al estudiante los cursos en los que está inscrito.

- El sistema debe permitir eliminar estudiantes del registro.

- El sistema debe permitir buscar estudiantes por nombre o documento.

- El sistema debe mostrar la cantidad total de estudiantes registrados.

- El sistema debe permitir registrar cursos con nombre y código.

- El sistema debe mostrar la lista de cursos registrados.

- El sistema debe permitir asignar un profesor a un curso.

- El sistema debe mostrar qué cursos dicta cada profesor.

- El sistema debe permitir que un profesor registre la asistencia de estudiantes en sus cursos.

- El sistema debe permitir eliminar cursos registrados.

- El sistema debe permitir buscar cursos por nombre o código.

- El sistema debe mostrar la cantidad total de cursos disponibles.

- El sistema debe permitir que un profesor consulte la lista de estudiantes de su curso.

- El sistema debe permitir registrar un pago hecho por un estudiante (efectivo o transferencia).

- El sistema debe generar un comprobante simple de pago.

- El sistema debe mostrar el historial de pagos de cada estudiante.

- El sistema debe permitir buscar pagos por nombre de estudiante.

- El sistema debe mostrar la fecha de cada pago registrado.

- El sistema debe permitir eliminar un pago registrado por error.

- El sistema debe mostrar un listado de todos los estudiantes inscritos en cada curso.

- El sistema debe mostrar un reporte sencillo de ingresos por pagos (suma total).

- El sistema debe mostrar las notas de los estudiantes en cada curso.

- El sistema debe mostrar un reporte con el número de cursos inscritos por cada estudiante.

- El sistema debe mostrar un reporte con los estudiantes que no han hecho ningún pago.

- El sistema debe mostrar un listado de todos los profesores con sus cursos asignados.

- El sistema debe permitir que cada usuario inicie sesión con un usuario y contraseña.

- El sistema debe permitir que los estudiantes solo vean su propia información.

- El sistema debe permitir que los profesores solo vean la información de sus cursos.

- El sistema debe permitir que los administrativos puedan acceder a toda la información.

- El sistema debe obligar a que las contraseñas tengan al menos 6 caracteres.

- El sistema debe permitir que los usuarios cambien su contraseña.

# Diagrama de Módulos

# Definición de Roles

- Product Owner: Stiven Mejía

- Scrum Master: Marvin Santiago

- Scrum Team: Miguel Ángel Mosquera

- Diseño GUI: Miguel Mosquera

- Analista de software: Marvin Santiago

- Analista comercial: Stiven Mejia

- Tester: Stiven Mejia

- Arquitecto de software: Miguel Mosquera

- Team lead: Stiven Mejia

- Desarrolladores back end: Miguel Mosquera

- Desarrolladores Front End: Marvin Santiago

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes | Mantener actualizada la base de datos académica. | Debe solicitar nombre, documento y correo. No debe permitir documentos duplicados. Debe validar campos obligatorios. |
| HU-02 | Administrativo | Consultar la lista de estudiantes | Visualizar los registros actuales. | Debe mostrar nombre, documento y correo. Debe permitir paginación o listado completo. |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes. | Mantener información actualizada. | Debe permitir editar nombre y correo. No debe permitir cambiar el documento si ya existe. |
| HU-04 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible. | Iniciar mi proceso formativo. | Debe mostrar nombre del curso, profesor y horario. Debe confirmar inscripción exitosa. |
| HU-05 | Estudiante | Ver mis cursos inscritos | Consultar mi carga académica. | Debe mostrar nombre del curso y profesor asignado. |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos | Ampliar la oferta académica. | Debe solicitar nombre y código del curso. No debe permitir códigos duplicados. |
| HU-07 | Administrativo | Asignar un profesor a un curso | Organizar la estructura académica. | Debe permitir seleccionar profesor existente. Debe guardar la asignación correctamente. |
| HU-08 | Profesor | Consultar los cursos asignados | Gestionar mis clases. | Debe mostrar lista con nombre y código. |
| HU-09 | Profesor | Registrar asistencia | Llevar control académico. | Debe mostrar lista de estudiantes del curso. Debe permitir marcar presente/ausente. |
| HU-10 | Profesor | Subir notas | Evaluar a los estudiantes. | Debe permitir registrar nota por estudiante. Debe validar rango de nota (ej. 0–5). |
| HU-11 | Administrativo | Registrar pagos | Llevar control financiero. | Debe registrar monto, fecha y estudiante. Debe asociarse correctamente al estudiante. |
| HU-12 | Estudiante | Consultar mi historial de pagos | Verificar mis obligaciones. | Debe mostrar monto y fecha. |
| HU-13 | Área contable | Generar reportes de ingresos | Analizar el estado financiero. | Debe mostrar suma total de pagos. Debe permitir filtrar por periodo. |
| HU-14 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según mi rol. | Debe validar usuario y contraseña. Debe redirigir según rol. |
| HU-15 | Usuario | Cambiar mi contraseña | Mantener mi cuenta segura. | Debe solicitar contraseña actual. Debe validar mínimo 6 caracteres. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según mi rol. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes | Mantener actualizada la base de datos académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-07 | Administrativo | Asignar un profesor a un curso | Organizar la estructura académica. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-04 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible. | Iniciar mi proceso formativo. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar pagos | Llevar control financiero. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar la lista de estudiantes | Visualizar los registros actuales. | Media | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-08 | Profesor | Consultar los cursos asignados | Gestionar mis clases. | Media | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-09 | Profesor | Registrar asistencia | Llevar control académico. | Media | 3 | Para Ser Iniciada |
| HU-10 | Profesor | Subir notas | Evaluar a los estudiantes. | Media | 3 | Para Ser Iniciada |
| HU-12 | Estudiante | Consultar mi historial de pagos | Verificar mis obligaciones. | Media | 3 | Para Ser Iniciada |
| HU-13 | Área contable | Generar reportes de ingresos | Analizar el estado financiero. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada |
| HU-05 | Estudiante | Ver mis cursos inscritos | Consultar mi carga académica. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada |
| HU-15 | Usuario | Cambiar mi contraseña | Mantener mi cuenta segura. | Baja | 4 | Para Ser Iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin |

# Referencias