Cambridge Academy

Documento Scrum - Sprints 0, 1, 2, 3 y 4

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
Cambridge Academy

Creado por: Miguel Ángel, Marvin Santiago y Stiven Mejía

Fecha: Mayo 2026

# Sprint 0 - Planeación general

## Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión académica para Cambridge Academy que permita administrar estudiantes, cursos, profesores, pagos, inscripciones, calificaciones y accesos, aplicando arquitectura MVC + Entities y una interfaz gráfica de escritorio con PySide6.

## Listado de Funcionalidades

Inicio de sesión por rol de usuario.

Gestión administrativa de estudiantes.

Gestión administrativa de cursos.

Gestión administrativa de profesores.

Panel de estudiante con cursos disponibles e inscritos.

Inscripción a cursos con recibo y pago simulado.

Historial de pagos para estudiantes y consulta administrativa.

Cambio de contraseña para usuarios autenticados.

Panel de profesor y gestión académica de notas.

Consulta de registro académico para estudiantes y administradores.

## Listado de Requisitos Funcionales

El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.

El sistema debe redirigir al usuario según su rol.

El administrador debe poder registrar, consultar, modificar, eliminar y buscar estudiantes, cursos y profesores.

El estudiante debe poder visualizar cursos disponibles e inscritos.

El estudiante debe poder consultar el detalle completo de los cursos.

El estudiante debe poder solicitar inscripción, generar recibo y realizar pago simulado.

El estudiante debe poder consultar su historial de pagos.

El administrador debe poder consultar los pagos realizados por estudiantes.

El usuario autenticado debe poder cambiar su contraseña.

El profesor debe poder registrar, consultar y modificar notas de sus cursos asignados.

El estudiante debe poder consultar su registro académico.

El administrador debe poder consultar notas por estudiante en modo lectura.

## Diagrama de Módulos

El sistema se organiza por capas: views, services, models, entities y database.

## Diagrama Entidad Relación

## Diagrama de Clases

## Definición de Roles

| Rol | Responsable / definición |
| --- | --- |
| Product Owner | Stiven Mejia |
| Scrum Master | Miguel Angel |
| Scrum Team | Miguel Ángel, Marvin Santiago y Stiven Mejía. |
| Diseño GUI | Miguel Ángel. |
| Analista de software | Marvin Santiago. |
| Analista comercial | Stiven Mejía. |
| Tester | Equipo Scrum. |
| Arquitecto de software | Miguel Ángel. |
| Team lead | Miguel Ángel. |
| Desarrolladores back end | Marvin Santiago, Stiven Mejía y Miguel Ángel. |
| Desarrolladores front end | Miguel Ángel y Stiven Mejía. |

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como... | Necesito... | Para... | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede al sistema según su rol. |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un estudiante, entonces el sistema crea el usuario y el estudiante. |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de estudiantes, entonces se muestran los estudiantes registrados. |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un curso, entonces el curso queda guardado con profesor asignado. |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de cursos, entonces se muestran los cursos registrados. |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un profesor, entonces el sistema crea el usuario y el profesor. |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de profesores, entonces se muestran los profesores registrados. |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Dado un estudiante existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Dado un estudiante existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Dado un listado amplio de estudiantes, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Dado un curso existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Dado un curso existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Dado un listado amplio de cursos, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Dado un profesor existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Dado un profesor existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Dado un listado amplio de profesores, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Dado un estudiante autenticado, cuando abre cursos disponibles, entonces visualiza la oferta académica en tarjetas. |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Dado un estudiante autenticado, cuando abre Mis cursos, entonces visualiza solo cursos con inscripción confirmada. |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Dado un curso disponible o inscrito, cuando el estudiante presiona Consultar, entonces visualiza todos sus datos. |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Dado un curso disponible, cuando el estudiante inicia inscripción y paga el recibo, entonces la inscripción queda confirmada. |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Dado un estudiante autenticado, cuando abre historial de pagos, entonces visualiza sus pagos realizados. |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Dado un administrador autenticado, cuando abre Pagos, entonces visualiza todos los pagos de estudiantes. |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Dado un usuario autenticado, cuando cambia su contraseña con datos válidos, entonces la contraseña queda actualizada. |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Dado un profesor autenticado, cuando abre su panel, entonces visualiza únicamente sus cursos asignados. |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Dado un curso asignado, cuando el profesor consulta detalle, entonces visualiza la información completa del curso. |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Dado un curso con estudiantes confirmados, cuando el profesor registra notas, entonces se guardan nota 1, nota 2 y nota 3. |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Dado un curso asignado, cuando el profesor consulta notas, entonces visualiza la planilla digital de calificaciones. |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Dado una nota registrada, cuando el profesor la modifica, entonces el sistema recalcula promedio y estado. |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Dado un estudiante autenticado, cuando consulta su registro académico, entonces visualiza sus notas y cursos pendientes. |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Dado un administrador autenticado, cuando busca un estudiante, entonces consulta su registro académico completo en modo lectura. |

# Product Backlog

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Terminada |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Terminada |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Terminada |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Terminada |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Terminada |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Terminada |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Terminada |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Terminada |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Terminada |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Terminada |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Terminada |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Terminada |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Terminada |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Terminada |

# Programación de Sprint

| Sprint | Duración | Incremento | Objetivo general |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 12-24 horas | Versión 0.1.0 | Base administrativa inicial. |
| Sprint 2 | 12-24 horas | Versión 0.2.0 | Mantenimiento administrativo. |
| Sprint 3 | 12-24 horas | Versión 0.3.0 | Módulo estudiante, pagos y seguridad. |
| Sprint 4 | 12-24 horas | Versión 0.4.0 | Módulo académico de notas. |

# Sprint 1

## Sprint Backlog

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |

## Sprint Backlog - Tareas

| HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Crear la clase user. | Miguel Ángel | ca_program/entities/user.py |
| HU-29 | Crear el modelo user. | Miguel Ángel | ca_program/models/user_model.py |
| HU-29 | Crear la función de login. | Miguel Ángel | ca_program/services/login_service.py |
| HU-29 | Diseñar GUI de login. | Miguel Ángel | ca_program/views/login_gui.py |
| HU-29 | Diseñar GUI para administradores. | Miguel Ángel | ca_program/views/admin_gui.py |
| HU-01 | Crear la clase student. | Marvin Santiago | ca_program/entities/student.py |
| HU-01 | Crear el modelo student. | Marvin Santiago | ca_program/models/student_model.py |
| HU-01 | Crear función de registro de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py |
| HU-02 | Crear función de consulta de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py |
| HU-02 | Diseñar GUI gestor de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/views/student_manager_gui.py |
| HU-06 | Crear clase course. | Stiven Mejía | ca_program/entities/course.py |
| HU-06 | Crear modelo course. | Stiven Mejía | ca_program/models/course_model.py |
| HU-06 | Crear función de registro de cursos. | Stiven Mejía | ca_program/services/course_service.py |
| HU-07 | Crear función de consulta de cursos. | Stiven Mejía | ca_program/services/course_service.py |
| HU-11 | Crear clase professor. | Stiven Mejía | ca_program/entities/professor.py |
| HU-11 | Crear modelo professor. | Stiven Mejía | ca_program/models/professor_model.py |
| HU-11 | Crear función de registro de profesores. | Stiven Mejía | ca_program/services/professor_service.py |
| HU-12 | Crear función de consulta de profesores. | Stiven Mejía | ca_program/services/professor_service.py |

## Historias de Usuario

| Código | Prioridad | Título | Historia de usuario | Criterio Dado/Cuando/Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Alta | Iniciar sesión | Como Usuario, necesito Iniciar sesión, para Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante.. | Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede al sistema según su rol. |
| HU-01 | Alta | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Como Administrativo, necesito Registrar estudiantes con los datos correspondientes., para Llevar un registro adecuado de estudiantes.. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un estudiante, entonces el sistema crea el usuario y el estudiante. |
| HU-02 | Alta | Consultar datos de estudiantes registrados. | Como Administrativo, necesito Consultar datos de estudiantes registrados., para Visualizar los registros actuales.. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de estudiantes, entonces se muestran los estudiantes registrados. |
| HU-06 | Alta | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Como Administrativo, necesito Registrar cursos con los datos correspondientes., para Ampliar la oferta académica.. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un curso, entonces el curso queda guardado con profesor asignado. |
| HU-07 | Alta | Consultar datos de cursos registrados. | Como Administrativo, necesito Consultar datos de cursos registrados., para Visualizar los registros actuales.. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de cursos, entonces se muestran los cursos registrados. |
| HU-11 | Alta | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Como Administrativo, necesito Registrar profesores con los datos correspondientes., para Llevar un registro adecuado de profesores.. | Dado el panel administrativo, cuando se registran datos válidos de un profesor, entonces el sistema crea el usuario y el profesor. |
| HU-12 | Alta | Consultar datos de profesores registrados. | Como Administrativo, necesito Consultar datos de profesores registrados., para Visualizar los registros actuales.. | Dado el panel administrativo, cuando se consulta la gestión de profesores, entonces se muestran los profesores registrados. |

## Maquetado

Maquetado basado en un login simple y un panel administrativo con navegación lateral para estudiantes, cursos y profesores.

## Diagrama de clases

Se utiliza el diagrama de clases general del sistema presentado en la sección Sprint 0. Las historias de este sprint se apoyan en las entidades correspondientes del dominio.

## Diagrama de procesos

Login: ingresar credenciales -> validar usuario -> identificar rol -> abrir panel administrativo.

Gestión básica: capturar datos -> validar campos -> guardar en base de datos -> actualizar consulta.

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Se entregó una primera versión funcional con: Login de usuario, Panel administrativo, Registro y consulta de estudiantes, Registro y consulta de cursos, Registro y consulta de profesores, Estructura inicial MVC + Entities.

Capturas de la implementación deben anexarse desde la ejecución final del sistema.

## Sprint Review

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| HISTORIAS REVISADAS | HU-29, HU-01, HU-02, HU-06, HU-07, HU-11, HU-12 |
| INCREMENTO | Se entregó una primera versión funcional con: Login de usuario, Panel administrativo, Registro y consulta de estudiantes, Registro y consulta de cursos, Registro y consulta de profesores, Estructura inicial MVC + Entities. |
| OBSERVACIONES | El sistema ya permite una gestión administrativa básica. Los roles estudiante y profesor quedaron para sprints posteriores. Las funciones de modificar, eliminar y buscar quedaron planificadas para el Sprint 2. |

## Sprint Retrospective

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Debilidades | La primera versión solo cubrió operaciones básicas y dejó pendientes acciones de mantenimiento. |
| Fortalezas | Se estableció la arquitectura MVC + Entities y una base funcional clara. |
| Oportunidades de mejora | Mejorar la interfaz administrativa e incorporar búsqueda, edición y eliminación. |

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Por iniciar |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Por iniciar |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Por iniciar |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Por iniciar |

# Sprint 2

## Sprint Backlog

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |

## Sprint Backlog - Tareas

| HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Crear función de modificación de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py |
| HU-04 | Crear función de eliminación de estudiantes. | Marvin Santiago | ca_program/services/student_service.py |
| HU-05 | Crear búsqueda de estudiantes por nombre. | Marvin Santiago | ca_program/views/admin_view/student_manager_gui.py |
| HU-08 | Crear función de modificación de cursos. | Stiven Mejía | ca_program/services/course_service.py |
| HU-09 | Crear función de eliminación de cursos. | Stiven Mejía | ca_program/services/course_service.py |
| HU-10 | Crear búsqueda de cursos por nombre. | Stiven Mejía | ca_program/views/admin_view/course_manager_gui.py |
| HU-13 | Crear función de modificación de profesores. | Stiven Mejía | ca_program/services/professor_service.py |
| HU-14 | Crear función de eliminación de profesores. | Stiven Mejía | ca_program/services/professor_service.py |
| HU-15 | Crear búsqueda de profesores por nombre. | Stiven Mejía | ca_program/views/admin_view/professor_manager_gui.py |

## Historias de Usuario

| Código | Prioridad | Título | Historia de usuario | Criterio Dado/Cuando/Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Alta | Modificar datos de estudiantes | Como Administrativo, necesito Modificar datos de estudiantes, para Mantener información actualizada. | Dado un estudiante existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-04 | Alta | Eliminar datos de estudiantes | Como Administrativo, necesito Eliminar datos de estudiantes, para Limpieza de datos y errores. | Dado un estudiante existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-05 | Alta | Buscar estudiantes por nombre | Como Administrativo, necesito Buscar estudiantes por nombre, para Facilitar navegación y búsqueda. | Dado un listado amplio de estudiantes, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |
| HU-08 | Alta | Modificar datos de cursos | Como Administrativo, necesito Modificar datos de cursos, para Mantener información actualizada. | Dado un curso existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-09 | Alta | Eliminar datos de cursos | Como Administrativo, necesito Eliminar datos de cursos, para Limpieza de datos y errores. | Dado un curso existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-10 | Media | Buscar cursos por nombre | Como Administrativo, necesito Buscar cursos por nombre, para Facilitar navegación y búsqueda. | Dado un listado amplio de cursos, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |
| HU-13 | Alta | Modificar datos de profesores | Como Administrativo, necesito Modificar datos de profesores, para Mantener información actualizada. | Dado un profesor existente, cuando el administrativo actualiza sus datos, entonces la información queda modificada. |
| HU-14 | Alta | Eliminar datos de profesores | Como Administrativo, necesito Eliminar datos de profesores, para Limpieza de datos y errores. | Dado un profesor existente, cuando el administrativo elimina el registro, entonces se remueve del sistema. |
| HU-15 | Media | Buscar profesores por nombre | Como Administrativo, necesito Buscar profesores por nombre, para Facilitar navegación y búsqueda. | Dado un listado amplio de profesores, cuando se busca por nombre, entonces se filtran los resultados. |

## Maquetado

Maquetado basado en formularios administrativos con tablas, botones de búsqueda, actualización, modificación y eliminación.

## Diagrama de clases

Se utiliza el diagrama de clases general del sistema presentado en la sección Sprint 0. Las historias de este sprint se apoyan en las entidades correspondientes del dominio.

## Diagrama de procesos

Mantenimiento: buscar registro -> seleccionar -> modificar o eliminar -> confirmar operación -> actualizar listado.

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Se entregó una versión funcional con: modificación, eliminación y búsqueda de estudiantes, cursos y profesores, y mejoras en la GUI administrativa.

Capturas de la implementación deben anexarse desde la ejecución final del sistema.

## Sprint Review

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| HISTORIAS REVISADAS | HU-03, HU-04, HU-05, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-14, HU-15 |
| INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: modificación, eliminación y búsqueda de estudiantes, cursos y profesores, y mejoras en la GUI administrativa. |
| OBSERVACIONES | El módulo administrativo quedó más completo y funcional. Se mantuvo la arquitectura MVC + Entities. El módulo de estudiantes quedó planificado para el Sprint 3. |

## Sprint Retrospective

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Debilidades | Algunas pantallas administrativas requerían ajustes visuales para mejorar legibilidad. |
| Fortalezas | Se completó la gestión CRUD básica del módulo administrativo. |
| Oportunidades de mejora | Uniformar estilos de tablas, formularios y mensajes de validación. |

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Por iniciar |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Por iniciar |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Por iniciar |

# Sprint 3

## Sprint Backlog

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Terminada |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Terminada |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Terminada |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Terminada |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Terminada |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Terminada |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Terminada |

## Sprint Backlog - Tareas

| HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-18 | Diseñar GUI principal para estudiantes. | Miguel Ángel | ca_program/views/student_view/student_gui.py |
| HU-18 | Crear componente de cursos disponibles. | Stiven Mejía | ca_program/views/student_view/available_courses_widget.py |
| HU-18 | Crear tarjetas visuales para cursos. | Stiven Mejía | ca_program/views/student_view/course_card_widget.py |
| HU-19 | Crear clase, modelo y servicio enrollment. | Marvin Santiago | ca_program/entities/enrollment.py; ca_program/models/enrollment_model.py; ca_program/services/enrollment_service.py |
| HU-19 | Crear GUI de cursos inscritos. | Miguel Ángel | ca_program/views/student_view/enrolled_courses_widget.py |
| HU-20 | Crear vista de detalle del curso. | Stiven Mejía | ca_program/views/student_view/course_detail_widget.py |
| HU-21 | Crear entidades, modelos y flujo de recibos y pagos. | Marvin Santiago | receipt.py; payment.py; receipt_model.py; payment_model.py; enrollment_service.py |
| HU-21 | Crear diálogo de pago simulado. | Miguel Ángel | ca_program/views/student_view/payment_dialog.py |
| HU-22 | Crear historial de pagos del estudiante. | Miguel Ángel | ca_program/views/student_view/payments_record.py |
| HU-16 | Crear consulta administrativa de pagos. | Miguel Ángel | ca_program/views/admin_view/payments_gui.py |
| HU-30 | Crear cambio de contraseña de usuario. | Miguel Ángel | user_model.py; account_service.py; change_password_dialog.py |

## Historias de Usuario

| Código | Prioridad | Título | Historia de usuario | Criterio Dado/Cuando/Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-18 | Alta | Visualizar cursos disponibles | Como Estudiante, necesito Visualizar cursos disponibles, para Revisar la oferta académica. | Dado un estudiante autenticado, cuando abre cursos disponibles, entonces visualiza la oferta académica en tarjetas. |
| HU-19 | Alta | Visualizar cursos inscritos | Como Estudiante, necesito Visualizar cursos inscritos, para Evidenciar estado académico. | Dado un estudiante autenticado, cuando abre Mis cursos, entonces visualiza solo cursos con inscripción confirmada. |
| HU-20 | Media | Consultar datos de los cursos | Como Estudiante, necesito Consultar datos de los cursos, para Revisar información detallada. | Dado un curso disponible o inscrito, cuando el estudiante presiona Consultar, entonces visualiza todos sus datos. |
| HU-21 | Alta | Inscribirme en un curso disponible | Como Estudiante, necesito Inscribirme en un curso disponible, para Iniciar proceso formativo. | Dado un curso disponible, cuando el estudiante inicia inscripción y paga el recibo, entonces la inscripción queda confirmada. |
| HU-22 | Media | Consultar historial de pagos | Como Estudiante, necesito Consultar historial de pagos, para Verificar estado financiero. | Dado un estudiante autenticado, cuando abre historial de pagos, entonces visualiza sus pagos realizados. |
| HU-16 | Media | Consultar pagos de estudiantes | Como Administrativo, necesito Consultar pagos de estudiantes, para Control financiero administrativo. | Dado un administrador autenticado, cuando abre Pagos, entonces visualiza todos los pagos de estudiantes. |
| HU-30 | Alta | Cambiar contraseña | Como Usuario, necesito Cambiar contraseña, para Mantener la cuenta segura. | Dado un usuario autenticado, cuando cambia su contraseña con datos válidos, entonces la contraseña queda actualizada. |

## Maquetado

Maquetado basado en panel de estudiante con tarjetas de cursos, detalle de curso, diálogo de pago, historial de pagos y sección administrativa de pagos.

## Diagrama de clases

Se utiliza el diagrama de clases general del sistema presentado en la sección Sprint 0. Las historias de este sprint se apoyan en las entidades correspondientes del dominio.

## Diagrama de procesos

Inscripción: consultar curso -> solicitar inscripción -> generar recibo pendiente -> pagar -> confirmar inscripción.

Pagos: registrar pago -> marcar recibo como pagado -> mostrar historial al estudiante y al administrador.

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Se entregó una versión funcional con: panel de estudiante, cursos disponibles, cursos inscritos, detalle de cursos, inscripción con recibo y pago simulado, historial de pagos, consulta administrativa de pagos y cambio de contraseña.

## Sprint Review

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| HISTORIAS REVISADAS | HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-16, HU-30 |
| INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: panel de estudiante, cursos disponibles, cursos inscritos, detalle de cursos, inscripción con recibo y pago simulado, historial de pagos, consulta administrativa de pagos y cambio de contraseña. |
| OBSERVACIONES | El módulo de estudiantes quedó funcional para consultar cursos, inscribirse y revisar pagos. El sistema incorporó control financiero básico mediante recibos y pagos. El módulo académico de notas quedó planificado para el Sprint 4. |

## Sprint Retrospective

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Debilidades | El flujo de inscripción tuvo mayor complejidad por la relación entre inscripción, recibo y pago. |
| Fortalezas | Se integró un módulo estudiantil completo y un control financiero básico. |
| Oportunidades de mejora | Probar con más escenarios de recibos pendientes, pagados y vencidos. |

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Terminada |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Terminada |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Terminada |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Terminada |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Terminada |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Terminada |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Terminada |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Por iniciar |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Por iniciar |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Por iniciar |

# Sprint 4

## Sprint Backlog

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Terminada |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Terminada |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Terminada |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Terminada |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Terminada |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Terminada |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Terminada |

## Sprint Backlog - Tareas

| HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Crear panel de profesor y consulta de cursos asignados. | Stiven Mejía | ca_program/views/professor_view/professor_gui.py |
| HU-25 | Crear detalle de curso asignado para profesor. | Stiven Mejía | ca_program/views/professor_view/course_detail_widget.py |
| HU-26 | Crear entidad, modelo y servicio de notas. | Marvin Santiago | ca_program/entities/grade.py; ca_program/models/grade_model.py; ca_program/services/grade_service.py |
| HU-26 | Crear GUI para registrar notas. | Miguel Ángel | ca_program/views/professor_view/grade_register_widget.py |
| HU-27 | Crear planilla digital de notas por curso. | Miguel Ángel | ca_program/views/professor_view/grades_record_widget.py |
| HU-28 | Crear modificación de notas y recálculo de promedio. | Marvin Santiago | ca_program/services/grade_service.py |
| HU-23 | Crear consulta de notas para estudiantes. | Miguel Ángel | ca_program/views/student_view/academic_record_widget.py |
| HU-17 | Crear consulta administrativa de notas por estudiante. | Miguel Ángel | ca_program/views/admin_view/academic_record_gui.py |

## Historias de Usuario

| Código | Prioridad | Título | Historia de usuario | Criterio Dado/Cuando/Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Alta | Consultar cursos asignados | Como Profesor, necesito Consultar cursos asignados, para Resumen de clases asignadas. | Dado un profesor autenticado, cuando abre su panel, entonces visualiza únicamente sus cursos asignados. |
| HU-25 | Alta | Consultar datos de cursos asignados | Como Profesor, necesito Consultar datos de cursos asignados, para Visualizar detalle de clases. | Dado un curso asignado, cuando el profesor consulta detalle, entonces visualiza la información completa del curso. |
| HU-26 | Alta | Registrar notas de cada estudiante | Como Profesor, necesito Registrar notas de cada estudiante, para Evaluar a los estudiantes. | Dado un curso con estudiantes confirmados, cuando el profesor registra notas, entonces se guardan nota 1, nota 2 y nota 3. |
| HU-27 | Media | Consultar registro de notas | Como Profesor, necesito Consultar registro de notas, para Evidenciar desempeño académico. | Dado un curso asignado, cuando el profesor consulta notas, entonces visualiza la planilla digital de calificaciones. |
| HU-28 | Media | Modificar notas de estudiantes | Como Profesor, necesito Modificar notas de estudiantes, para Corregir errores de calificación. | Dado una nota registrada, cuando el profesor la modifica, entonces el sistema recalcula promedio y estado. |
| HU-23 | Media | Consultar registro de notas | Como Estudiante, necesito Consultar registro de notas, para Recibir retroalimentación académica. | Dado un estudiante autenticado, cuando consulta su registro académico, entonces visualiza sus notas y cursos pendientes. |
| HU-17 | Baja | Consultar registro de notas por estudiante | Como Administrativo, necesito Consultar registro de notas por estudiante, para Control académico administrativo. | Dado un administrador autenticado, cuando busca un estudiante, entonces consulta su registro académico completo en modo lectura. |

## Maquetado

Maquetado basado en panel de profesor, planillas de notas, detalle de cursos asignados y consulta académica para estudiante y administrador.

## Diagrama de clases

Se utiliza el diagrama de clases general del sistema presentado en la sección Sprint 0. Las historias de este sprint se apoyan en las entidades correspondientes del dominio.

## Diagrama de procesos

Notas: profesor consulta curso -> selecciona estudiante -> registra o modifica notas -> sistema recalcula promedio y estado.

Consulta académica: estudiante/administrador consulta registro -> sistema muestra notas disponibles.

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Se entregó una versión funcional con: panel de profesor, cursos asignados, detalle de cursos, registro y modificación de notas, consulta de notas por profesor, estudiante y administrador.

Capturas de la implementación académica deben anexarse desde la ejecución final del sistema.

## Sprint Review

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| HISTORIAS REVISADAS | HU-24, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-23, HU-17 |
| INCREMENTO | Se entregó una versión funcional con: panel de profesor, cursos asignados, detalle de cursos, registro y modificación de notas, consulta de notas por profesor, estudiante y administrador. |
| OBSERVACIONES | El módulo académico de notas quedó integrado al sistema. Los profesores gestionan calificaciones solo de sus cursos asignados. El administrador consulta registros académicos sin modificar notas. |

## Sprint Retrospective

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Debilidades | La planilla de notas requiere validaciones cuidadosas para evitar inconsistencias académicas. |
| Fortalezas | Se completó el flujo académico principal del sistema. |
| Oportunidades de mejora | Mejorar reportes académicos y exportación de notas en futuras versiones. |

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un... | Necesito... | Para... | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema según el rol del usuario: Administrador, profesor o estudiante. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-01 | Administrativo | Registrar estudiantes con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de estudiantes. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-02 | Administrativo | Consultar datos de estudiantes registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-06 | Administrativo | Registrar cursos con los datos correspondientes. | Ampliar la oferta académica. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-07 | Administrativo | Consultar datos de cursos registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-11 | Administrativo | Registrar profesores con los datos correspondientes. | Llevar un registro adecuado de profesores. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-12 | Administrativo | Consultar datos de profesores registrados. | Visualizar los registros actuales. | Alta | 1 | Terminada |
| HU-03 | Administrativo | Modificar datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-04 | Administrativo | Eliminar datos de estudiantes | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-05 | Administrativo | Buscar estudiantes por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Alta | 2 | Terminada |
| HU-08 | Administrativo | Modificar datos de cursos | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-09 | Administrativo | Eliminar datos de cursos | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-10 | Administrativo | Buscar cursos por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-13 | Administrativo | Modificar datos de profesores | Mantener información actualizada | Alta | 2 | Terminada |
| HU-14 | Administrativo | Eliminar datos de profesores | Limpieza de datos y errores | Alta | 2 | Terminada |
| HU-15 | Administrativo | Buscar profesores por nombre | Facilitar navegación y búsqueda | Media | 2 | Terminada |
| HU-18 | Estudiante | Visualizar cursos disponibles | Revisar la oferta académica | Alta | 3 | Terminada |
| HU-19 | Estudiante | Visualizar cursos inscritos | Evidenciar estado académico | Alta | 3 | Terminada |
| HU-20 | Estudiante | Consultar datos de los cursos | Revisar información detallada | Media | 3 | Terminada |
| HU-21 | Estudiante | Inscribirme en un curso disponible | Iniciar proceso formativo | Alta | 3 | Terminada |
| HU-22 | Estudiante | Consultar historial de pagos | Verificar estado financiero | Media | 3 | Terminada |
| HU-16 | Administrativo | Consultar pagos de estudiantes | Control financiero administrativo | Media | 3 | Terminada |
| HU-30 | Usuario | Cambiar contraseña | Mantener la cuenta segura | Alta | 3 | Terminada |
| HU-24 | Profesor | Consultar cursos asignados | Resumen de clases asignadas | Alta | 4 | Terminada |
| HU-25 | Profesor | Consultar datos de cursos asignados | Visualizar detalle de clases | Alta | 4 | Terminada |
| HU-26 | Profesor | Registrar notas de cada estudiante | Evaluar a los estudiantes | Alta | 4 | Terminada |
| HU-27 | Profesor | Consultar registro de notas | Evidenciar desempeño académico | Media | 4 | Terminada |
| HU-28 | Profesor | Modificar notas de estudiantes | Corregir errores de calificación | Media | 4 | Terminada |
| HU-23 | Estudiante | Consultar registro de notas | Recibir retroalimentación académica | Media | 4 | Terminada |
| HU-17 | Administrativo | Consultar registro de notas por estudiante | Control académico administrativo | Baja | 4 | Terminada |

# Referencias

Documentación interna del proyecto Cambridge Academy.

Diagrama de módulos, diagrama de clases y diagrama entidad-relación suministrados durante el desarrollo.

Product Backlog, User Stories y Sprint Backlog desarrollados para los Sprints 1, 2, 3 y 4.

Código fuente del sistema Cambridge Academy estructurado en ca_program y database.